ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2013. március 21-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

A Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének felújítása

A napirend előterjesztője (előadó):              Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette (témafelelős):    Gulyásné Gáll Anita

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 3. sz. melléklet 2.1.16. |

Az előterjesztés iktatószáma: 8804/2013.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

| Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal | hivatal@szszbmkh.hu |
| --- | --- |

Egyéb megjegyzés: -

Tiszavasvári, 2013. március 12.

Gulyásné Gáll Anita

témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita

### ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének felújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 223/2012. (X.18.), valamint az ezt módosító 240/2012. (XI.12.) Kt. számú határozatában – a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megkeresésére - elvi szinten kifejezte azon szándékát, hogy a tiszavasvári 3 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti, 462 m2 nagyságú irodaház megnevezésű ingatlant – melyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja működik - értékesíti a TIOP projekt előírásai szerinti szerv, szervezet részére, ami jelenleg a Magyar Állam.

Tájékoztatom a Testületet, hogy az ingatlan értékesítésére nem került sor.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2013. március 06-án a következő kérelmet nyújtotta be az Önkormányzathoz:

„…a Nemzeti Munkaügyi Hivatal TIOP 3.2.1-12/1 pályázati forrásból kívánja felújítani a Tiszavasvári Város tulajdonában lévő, 4440 Tiszavasvári, Báthory u. 2. alatti ingatlant (hrsz 3), valamint a kapcsolódó szomszédos, a Magyar Állam tulajdonában álló Báthory u. 4. alatti épületet (hrsz 2.). Az ingatlanokban jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége működik.

Az előzetes egyeztetések során az ingatlan adás-vételéről hozott döntést Tiszavasvári Város Képviselő-testülete, mely vételárat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a fent említett pályázati forrásból kívánta finanszírozni.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főigazgatója 2013. február 7-én kelt levelében tájékoztatta a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, hogy az Európai Bizottság állásfoglalása szerint az önkormányzattól történő ingatlanvásárlás a pályázatban nem elszámolható költség. (Az NFÜ levele jelen levelem mellékletét képezi.)

Ezúton kérem a Tisztelt Polgármester Urat, mint a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti ingatlan tulajdonosát, adjon hozzájáruló nyilatkozatot, hogy a tulajdonában lévő ingatlan felújítását a Nemzet Munkaügyi Hivatal TIOP 3.2.1-12/1 pályázati forrásból megvalósíthassa. Az önkormányzatot a pályázattal kapcsolatban semmilyen költség nem terheli.

Továbbá figyelembe véve a munkák várható ráfordításait, az épületben a felújítás eredményeként bekövetkező értéknövekedést, ellentételezésként az önkormányzat hozzájárulását kérjük a tárgyi ingatlan Magyar Állam részére, 20 évre történő ingyenes használatba adásához.  ….”

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a Báthory u. 2. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújítására vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adta:

A „TIOP-3.2.1-12/1 Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” kiemelt projekt keretében kerül sor a munkaügyi kirendeltségnek otthont adó, Tiszavasvári, Báthory út 2-4. alatti két szomszédos épület felújítására, fejlesztésére.

A Tiszavasvári, Báthory út 2. alatti, 3 hrsz-ú ingatlan (462 m2 telek, 160 m2 épület) a Tiszavasvári Város Önkormányzatának tulajdona, a Báthory út 4. alatti, 2 hrsz-ú ingatlan (414 m2 telek, 280 m2 épület) a Magyar Állam tulajdona.

Az épületek felújítási költségvetése pontosan csak az építészeti felmérés és a kiviteli tervek készítése alapján határozható meg. Jelenleg csak előzetes becsléssel, tervezett költségvetéssel rendelkezünk. Ennek megfelelően a két épület felújítási tervezett költsége nagyságrendileg 60 – 65 millió Ft.

A kisebb alapterületű önkormányzati tulajdonú épület arányosított, tervezett költsége körülbelül 20 – 25 millió Ft.

A projekt támogatási szerződéséhez benyújtott és jóváhagyott ütemezés szerint történik. Ennek megfelelően az épületek építészeti felmérésére és építési engedélyes tervezésére 2013. szeptember közepe –október végén kerül sor.

Kiviteli tervek készítése: 2013. november-december.

A kivitelezési munkák 2014. márciusában kezdődnek, tervezett befejezés 2014. augusztusra. (A felmérési, tervezési feladatokat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal építész munkatársai végzik, a kivitelezési munkák közbeszereztetése és bonyolítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal kompetenciája.)

# Az új arculatnak megfelelő ügyfélszolgálat kialakításához szükséges felújítási munkák:

## bontási munkák:

### válaszfalak bontása

### tartószerkezeti falak kiváltása az egyterű öninformációs térhez

### meleg padlóburkolatok bontása

### hideg padlóburkolatok bontása

### falburkolatok bontása

### szaniterek bontása

### nyílászárók bontása

## építési munkák:

#### belsőépítészeti munkák

### általános válaszfal építése gipszkartonból

### válaszfal építése  impregnált  gipszkarton borítással  a vizesblokkokban

### antracit színű öntött beton padló készítése az öninformációs térben

### greslap padlóburkolat készítése a vizesblokkokban

### linóleum padlóburkolat készítése az ügyintézői irodákban

### középszürke illetve fehér greslap falburkolat készítése a vizesblokkokban

### 2 rétegű glettelés + falfestés fehér színre

### monolit álmennyezet készítése

### új belső ajtók elhelyezése (mozgáskorlátozottak számára használható méret)

### új üveg portál elhelyezése bejárathoz

### új külső nyílászárók elhelyezése

### belső hang gátló üveg portálszerkezet az ügyintézői irodáknál – az átláthatóság érdekében

### új szaniterek elhelyezése vizesblokkokban

### meglévő nyílászárók felújítása

#### akadálymentesítési munkák

### akadálymentes rámpa építése

### rámpa korlát készítése

### akadálymentes parkoló burkolati kialakítása

### vezetősávok kiépítése

### braille írásos információs táblák elhelyezése

### indukciós hurok kiépítése

### mozgássérült wc elhelyezése

### mozgássérült mosdó elhelyezése

### kapaszkodók (fix, felhajtható) elhelyezése

### segélyhívó kiépítése

#### bútorozási munkák – arculati bútorokkal

### akadálymentes információs pult elhelyezése

### ülőkék elhelyezése öninformációs térbe

### ügyfél székek elhelyezése irodákba, illetve öninformációs térbe

### írópult elhelyezése öninformációs térbe

### írótáblás székek elhelyezése csoportos foglalkoztatókba

### öninformációs panelek elhelyezése

### akadálymentes sorszámhúzó automata elhelyezése

### üveg panellel elválasztott ügyintézői asztalok elhelyezése

### ügyintézői székek elhelyezése

### játékkocka elhelyezése gyereksarokba

### irodai konténer elhelyezése

### parapet szekrény beépítése

### összecsukható tárgyalóasztal elhelyezése

### fém salgópolcok beépítése irattárba

### gardróbszekrény elhelyezése

### konyhabútor beépítése teakonyhába

### étkezőszékek, illetve étkezőasztal elhelyezése teakonyhába

#### gépészeti munkák

### fűtési rendszer korszerűsítése

### nagy hatásfokú hőleadók elhelyezése

### energiatakarékos fénycső armatúrák elhelyezése

#### külső munkák

### kertrendezési munkák

### külső falak hőszigetelése az energiahatékonyság érdekében

### szigetelések, héjazatok felújítása

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kérelmét, és járuljon hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári, Báthory u. 2. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújítását a Nemzet Munkaügyi Hivatal TIOP 3.2.1-12/1 pályázati forrásból megvalósíthassa, azzal a kikötéssel, hogy az Önkormányzatot a pályázattal kapcsolatban semmilyen költség nem terheli.

Továbbá javaslom, hogy a Testület járuljon hozzá ahhoz, hogy az ingatlant - a kivitelezési munkák befejezését követően - határozott időtartamra a Magyar Állam ingyenes használatába adja, figyelembe véve az épületben a felújítás eredményeként bekövetkező értéknövekedést.

Tekintettel arra, hogy a beruházás költségének pontos összege nem ismert, illetve a kivitelezés még nem történt meg, ezért javaslom, hogy az ingyenes bérbeadás időtartamáról és kezdő időpontjáról a Képviselő-testület később, a pontos adatok és időpontok  ismeretében hozzon döntést.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a Tiszavasvári, Báthory u. 2. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújításával kapcsolatban.

Tiszavasvári, 2013. március 13.

##### Dr. Fülöp Erik

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

..../2013. (III.….) Kt. számú

határozata

A Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének felújításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló 223/2012.(X.18.) és 240/2012. (XI.12.) Kt. számú határozatát.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy

1.	a Nemzet Munkaügyi Hivatal - TIOP 3.2.1-12/1 pályázati forrásból - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által használt, Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező tiszavasvári 3 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Báthory u. 2. sz. alatti irodaház megnevezésű, 462 m2 nagyságú ingatlan felújítását megvalósíthassa, azzal a kikötéssel, hogy az Önkormányzatot a pályázattal kapcsolatban semmilyen költség nem terheli.

2.  a Tiszavasvári, Báthory u. 2. sz. alatti ingatlant – az 1./ pontban szereplő kivitelezési munkák befejezését követően - határozott időtartamra a Magyar Állam ingyenes használatába adja, figyelembe véve az épületben a felújítás eredményeként bekövetkező értéknövekedést.

Tekintettel arra, hogy a beruházás költségének pontos összege nem ismert, illetve a kivitelezés még nem történt meg, ezért az ingyenes bérbeadás időtartamáról és kezdő időpontjáról a Képviselő-testület - a pontos adatok és időpontok ismeretében – egy későbbi időpontban fog döntést hozni.

Felkéri polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt és a felújításhoz történő hozzájárulást, küldje meg részükre.

Határidő: azonnal				Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester