**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**

**146/2025. (V.22.) Kt. számú**

**határozata**

**A Komplex felzárkózási program keretében elkészített intézkedési terv elfogadásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. Elfogadja a Komplex felzárkózási program keretében elkészített intézkedési tervet a határozat 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Belügyminisztériumot, mint Támogatót tájékoztassa.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Komplex felzárkózási program végrehajtásával kapcsolatos ügyekben a Munkacsoport bevonására, javaslatainak és véleményének kikérésére, támogató jóváhagyására minden esetben kerüljön sor.

4. Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról gondoskodjon.

**Határidő**: azonnal **Felelős:** Balázsi Csilla polgármester

 **Balázsi Csilla Dr. Kovács János**

 **polgármester jegyző**

1. **sz. melléklet**

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

# Ügyiratszám: TPH/…………./2025.

**Intézkedési terv**

**Tiszavasvári komplex felzárkózási program**

1. **Tanoda és Biztos kezdet gyerekház építése**
* Közösségi tér kialakításának megvizsgálása a tervezett épületben, mely 60-80 fő befogadására alkalmas rendezvények, programok megvalósítási helyszíne lenne: egyeztetés kezdeményezése a tervezővel a mobilfal beépítés vagy az alapterület növelés kérdésében, a telek beépítésére vonatkozó előírások és egyéb építési előírások figyelembe vételével, a tervezett építési költségvetésre gyakorolt hatás ismertetésével
* Szolgálati lakás kialakításának felmérése a terezett épület tetőterében: egyeztetés a tervezővel a lehetséges tervezési megoldásokról, a módosítások építési költségekben történő változásának bemutatásával

**Határidő:** 2025. június 30. **Felelős:** Balázsi Csilla polgármester

1. **Busz értékesítése és új kisbuszok vásárlása**

A Belügyminisztérium jóváhagyását követően a meglévő busz értékesítésének és a helyette beszerezni szándékozott, Tanodai és Biztos kezdet gyerekház tevékenységeinek támogatására szolgáló kisbuszok beszerzése.

* A meglévő busz piaci értékének felmérése, értékesítéshez kapcsolódó egyéb költségek meghatározása, értékesítés
* A 2 db kisebb busz beszerzésére vonatkozó indikatív árajánlatok bekérése, beszerzés
* Az e-busz beszerzési lehetőség további feladatainak meghatározása, az Energiaügyi Minisztérium válaszának tükrében

**Határidő:** Belügyminisztérium jóváhagyását **Felelős:** Balázsi Csilla polgármester

követően, a lefolytatandó eljárásokhoz

szükséges határidők figyelembe vételével

(beszerzési, közbeszerzési eljárás)

1. **Gyermekek iskolába járása**

Szakmai egyeztetés és a megoldási lehetőségek, javaslatok összegyűjtése a város távolabbi részeiben lakó gyermekek oktatási intézménybe történő eljutásának megszervezésével kapcsolatban a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi oktatási és nevelési intézmények vezetőinek, a közlekedési szolgáltató MÁV Személyszállítási Zrt., a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. bevonásával.

 **Határidő:** 2025. június 30. **Felelős:** Balázsi Csilla polgármester

Tiszavasvári, 2025. május ……

**Balázsi Csilla**

 **polgármester**