ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. február 20-án tartandó rendes ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		A „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződés 1.sz. módosításának utólagos elfogadásáról

Melléklet:

A előterjesztés előadója:	Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Arató Atilla – ügyintéző

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH/687-……./2025

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 1.20. 1.22 pontjai |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2025. február 14.

##### Arató Atilla

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Arató Atilla

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződés 1.sz. módosításának utólagos elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete a 255/2022. (IX.29.) Kt. számú határozatával elfogadta a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című pályázat támogatási szerződését. A Támogató összesen 308.632.940 Ft összegű támogatásban részesítette az önkormányzatot. A pályázat 100 %-os intenzitású, önerőt nem igényel és Európai Uniós forrásból valósul meg. A projekt megvalósításának kezdete 2022.04.01. A projekt tervezett fizikai befejezésének határideje: 2025.03.31.

Az önkormányzat a kivitelezési szerződést ezt követően megkötötte. A kivitelezőnek a munkaterület átadását követően 12 hónap áll rendelkezésére, arra, hogy a beruházást 100%-ban elvégezze. A munkaterület a kivitelező részére 2024. július 02. napján került átadásra. Ezért a kivitelezőnek a munkálatokat 2025. július 2. napjáig kell befejezni a munkálatokat. Ez a határidő meghaladja a támogatási szerződésben szereplő fizikai befejezés határidejét, ezért kezdeményezte az önkormányzat a támogatási szerződés módosítását. A módosításban kértük a fizikai befejezés határidejének 2025. szeptember 12. napjára a záró elszámolás határidejét pedig 2025. november 11. napjára módosítani. A Támogató a módosítás 2025. január 13. napján jóváhagyta és a határozat-tervez 1. számú mellékletében szereplő Támogatási szerződés 1. számú módosítását küldte meg jóváhagyásra.

Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a - határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően - szíveskedjen döntést hozni.

Tiszavasvári, 2025. február 14.

Balázsi Csilla

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2025. (II.20.) Kt. számú

határozata

A „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződés 1.sz. módosításának utólagos elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Utólagosan elfogadja a „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat Támogatói Szerződés 1.sz. módosításában foglaltakat a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

- Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített tartalom betartásáról.

Határidő: azonnal	Felelős: Balázsi Csilla polgármester