ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. szeptember 25-én tartandó rendes ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		A „Belterületi utak fejlesztése” című

#### TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződés 2. sz. módosításának utólagos elfogadása

Melléklet:

A előterjesztés előadója:	Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Arató Atilla – ügyintéző

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH/109-51/2025

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 1.18. és 1.22 pontjai |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2025. szeptember 19.

##### Arató Atilla

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Arató Atilla

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A „Belterületi utak fejlesztése” című

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosítószámú pályázat

Támogatási szerződés 2.sz. módosításának utólagos elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete a 108/2022. (IV.28.) Kt. számú határozatában döntött a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.

A Támogató 197.264.096,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot. A pályázat 100 %-os intenzitású, önerőt nem igényel és Európai Uniós forrásból valósul meg.

A tárgyi projekt Támogatási szerződésében rögzített beruházás megvalósítása megtörtént. Az előzetes számításokhoz képest alacsonyabb áron sikerült a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést megkötni. A költségvetésben keletkezett maradványt további járdaépítésre kívánjuk felhasználni, amely az alábbi járdaszakaszokat érinti:

- Tiszavasvári, Kabay János utca 17-19. sz. előtti 2287/12 hrsz.

- Tiszavasvári, Ady Endre utca 18/3 hrsz.

- Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky utca 3432/1 hrsz. (Árpád utca –Bajcsy kereszteződés)

A Magyar Államkincstár részére a fentiek szerinti szerződésmódosítási kérelem 2025. március 17. napján benyújtásra került, melyet a Kincstár 2025. augusztus 29-én jóváhagyott.

Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a - határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően - szíveskedjen döntést hozni.

Tiszavasvári, 2025. szeptember 19.

Balázsi Csilla

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2025. (IX.25.) Kt. számú

határozata

A „Belterületi utak fejlesztése” című

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosítószámú pályázat

Támogatási szerződés 2.sz. módosításának utólagos elfogadása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Utólagosan elfogadja a „Belterületi utak fejlesztése” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 kódszámú pályázat Támogatói Szerződés 2. sz. módosításában foglaltakat a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

- Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített tartalom betartásáról.

Határidő: azonnal	Felelős: Balázsi Csilla polgármester