ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. november 27-én tartandó rendes ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		A „Belterületi utak fejlesztése” című

#### TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződés 3. sz. módosításának utólagos elfogadása

Melléklet:

A előterjesztés előadója:	Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Arató Atilla – köztisztviselő

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH/109-69/2025

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 1.18. és 1.22 pontjai |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2025. november 21.

##### Arató Atilla

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Arató Atilla

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A „Belterületi utak fejlesztése” című

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosítószámú pályázat

Támogatási szerződés 3. sz. módosításának utólagos elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete a 108/2022. (IV.28.) Kt. számú határozatában döntött a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.

A tárgyi projekt Támogatási szerződésében rögzített beruházás megvalósítása megtörtént. Az előzetes számításokhoz képest alacsonyabb áron sikerült a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést megkötni. A költségvetésben keletkezett maradványt további járdaépítésre kívánjuk felhasználni, amit a Támogató jóváhagyott.

A projekt fizikai befejezési határideje 2025. augusztus 31. napja volt, azonban a jóváhagyott, többlet műszaki tartalom megvalósítása céljából módosítási kérelmet nyújtottunk be a Támogató részére. A módosítást indokolta, hogy a pályázatba bevont új területekre vonatkozóan a megvalósítást előkészítő tevékenységek (a kiviteli tervek elkészítése, közbeszerzési eljárás lefolytatása) és a kivitelezés több hónapot fognak igénybe venni, így hosszabb projekt megvalósítási időszak ütemezés vált szükségessé. A fizikai befejezés és a 2. mérföldkő időpontját 2026. május 31. napjára kértük módosítani. Továbbá a Záró elszámolás benyújtásának határideje 2026. július 30. napjáig került átütemezésre.

A Magyar Államkincstár részére a fentiek szerinti szerződésmódosítási kérelmet 2025. november 4-én jóváhagyta, a módosított támogatási szerződés pedig 2025. november 5. napján hatályba lépett.

Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet és annak mellékletét képező támogatási szerződést szíveskedjen elfogadni.

Tiszavasvári, 2025. november 21.

Balázsi Csilla

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2025. (XI.27.) Kt. számú

határozata

A „Belterületi utak fejlesztése” című

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosítószámú pályázat

Támogatási szerződés 3. sz. módosításának utólagos elfogadása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Utólagosan elfogadja a „Belterületi utak fejlesztése” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 kódszámú pályázat Támogatói Szerződés 3. sz. módosításában foglaltakat a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

- Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített tartalom betartásáról.

Határidő: azonnal	Felelős: Balázsi Csilla polgármester