TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

88/2026. (III.26.) Kt. számú

határozata

Az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” pályázat keretében megvalósítandó beruházás kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigény

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

- Tudomásul veszi Tiszavasvári Város Önkormányzata által a „KE-VÍZ 21” Zrt-vel (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.) szemben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:49 § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva – bejelentett késedelmi kötbérigényt nettó 13.503.015,- Ft. összeg erejéig.

2. 1 Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a KE-VÍZ 21 Zrt. képviselőjével az egyezség létrehozásának megkísérlése érdekében.

Határidő: azonnal 				Felelős: Balázsi Csilla polgármester

2.2 Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, írásban, határidő tűzésével szólítsa a KE-VÍZ 21 Zrt-t a késedelmi kötbér és annak késedelmi kamatai megfizetésére, azzal, hogy amennyiben a megadott határidőig nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az önkormányzat jogi útra tereli követelése érvényesítését;

Határidő: 	esedékességkor 		Felelős: Balázsi Csilla polgármester

3. Amennyiben a 2. pontban foglaltak nem vezetnek eredményre, a Képviselő-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeinek képviseletére meghatalmazza az önkormányzat általános jogi képviseletét ellátó, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka egyéni ügyvédet, - az önkormányzat igényének érvényesítése érdekében - a peres eljárásban történő teljes körű képviseletre, azzal, hogy a peres eljárás során elsődlegesen közvetítő igénybevételével történjen kísérlet egyezség létrehozására.

Határidő: esedékességkor			Felelős: Balázsi Csilla polgármester

4. Felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről és azok eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 	esedékességkor 		Felelős: Balázsi Csilla polgármester

Balázsi Csilla						Dr. Kovács János

polgármester						        jegyző