ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2026. május 21-én tartandó rendes ülésére

Az előterjesztés tárgya:	Komplex felzárkózási program beruházásra kiadott BM/3017-13/2021. iktatószámú Támogatói Okirat II. sz. módosításának utólagos elfogadása

Mellékletek:	Támogatói Okirat II. sz. módosítása

Az előterjesztés előadója: 	Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: 	Kovács Edina - ügyintéző

Az előterjesztés ügyiratszáma: 	TPH/3-24/2026.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ. 4. melléklet 1.22. |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés: -

Tiszavasvári, 2026. május 13.

Kovács Edina

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Kovács Edina

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testülethez

Komplex felzárkózási program beruházásra kiadott BM/3017-13/2021. iktatószámú Támogatói Okirat II. sz. módosításának utólagos elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminisztérium (továbbiakban: Támogató) 2021. november 15. napján, BM/3017-13/2021. iktatószámon Támogatói okiratot bocsátott ki Tiszavasvári Város Önkormányzata részére. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 554.000.000,- Ft, mely a Külső-Szentmihályi, a Büdi, valamint a Józsefháza és Dankópuszta városrészek fejlesztése használható fel.

A tevékenységek megvalósítása folyamatban van. A Támogatói Okirat I. számú módosítását követően 2024. szeptembertől több módosítási kérelmet is nyújtottunk be a Támogató felé. A módosítási igények a Támogatás felhasználási határidejének meghosszabbítására és költségátcsoportosításra irányultak. A tavalyi évben kiegészítésre került kérelmünk a busz eladásához kapcsolódó hozzájárulás kérésével (értékesítést követően 3 db 9 fős kisbusz vásárlásával egyidejűleg) és a Tanoda, Biztos Kezdet Gyerekház és Fürdő új épületben történő kivitelezésének módosításával.

A módosítási igényeinket Támogató elfogadta, melyről szóló módosító okirat - BM/2488-8/2026 iktatószámú Támogatói Okirat II. számú módosítása – 2026. április 30-án került aláírásra és a határozat-tervezet mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezet 1. mellékletét képező Támogató Okirat II. számú módosítását szíveskedjen utólagosan elfogadni.

Tiszavasvári, 2026. május 13.

Balázsi Csilla

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2026. (V.21.) Kt. számú

határozata

Komplex felzárkózási program beruházásra kiadott BM/3017-13/2021. iktatószámú Támogatói Okirat II. sz. módosításának utólagos elfogadása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. Elfogadja a Belügyminisztérium, mint Támogató által BM/2488-8/2026 iktatószámon kiállított Támogatói Okirat II. számú módosítását a Komplex felzárkózási program keretében a beruházások megvalósítása érdekében a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal.

Határidő: 	azonnal 	Felelős: Balázsi Csilla polgármester