ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2026. július 30-án tartandó

rendes ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti társasház működésével, üzemeltetésével és tetőszigetelési felújításával kapcsolatos 162/2026. (V.21.) Kt. határozat módosításáról

Melléklet:

Az előterjesztés előadója:		Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	 	Köreiné Erdei Odett

Az előterjesztés ügyiratszáma: 	TPH/5722-5/2026.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 1.30. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

| Név | Titulus | Elérhetősége |
| --- | --- | --- |
| Kovács Istvánné | Tiszavasvári Lakásszövetkezet elnöke | tvlakszov@gmail.com |

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2026. július 15.

Köreiné Erdei Odett

témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500, e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Köreiné Erdei Odett

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez –

A Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti társasház működésével, üzemeltetésével és tetőszigetelési felújításával kapcsolatos 162/2026. (V.21.) Kt. határozat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 162/2026. (V.21.) Kt. határozatával döntött a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti társasház működésével, üzemeltetésével és tetőszigetelési felújításával kapcsolatos kérdésekről. A Képviselő-testület a határozat 5. pontjában elfogadta az Átrium 98 Statik Kft. által benyújtott, bruttó 12.399.333 Ft összegű vállalkozói ajánlatot, míg a 6. pontban döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú lakásokra eső, bruttó 6.762.616 Ft költséget az Önkormányzat egy összegben megfizeti.

Az Átrium 98 Statik Kft. a Lakásszövetkezet részére megküldött tájékoztatásában jelezte, hogy az ajánlat benyújtását követően a tetőszigeteléshez szükséges anyagok ára jelentősen megemelkedett. A kivitelező tájékoztatása szerint a Mapei Kft. két alkalommal hajtott végre áremelést, első alkalommal 15%-os, majd ezt követően további 8%-os mértékben. Bár az ajánlat készítésekor az anyagárak változásával számoltak, annak mértéke a vártnál jelentősebb lett.

A beruházás megkezdésének előkészítése a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mivel a társasház alapító okiratának földhivatali átvezetése, valamint az ehhez kapcsolódó eljárás lezárása elhúzódott. Ennek következtében a kivitelezési szerződés megkötésére és a munkálatok megkezdésére csak később kerülhetett sor, amely idő alatt a kivitelezéshez szükséges építőanyagok ára emelkedett.

A kivitelező tájékoztatása alapján a tetőszigetelési munkák vállalkozási díja 160.000 Ft + ÁFA, azaz 203.200 Ft bruttó összeggel emelkedik, így a vállalkozási díj bruttó 12.602.533 Ft összegre módosul. A kivitelező áremelésre vonatkozó tájékoztatása jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A társasház teljes alapterülete 1.806 m², amelyből az önkormányzati tulajdonú ingatlanok alapterülete 985 m². A többletköltség tulajdoni hányad szerinti megosztása alapján az Önkormányzatra eső többletfizetési kötelezettség 110.320 Ft, így az önkormányzati tulajdonú lakásokra eső teljes költség bruttó 6.872.936 Ft. Az önkormányzatot terhelő költségek a Tiszavasvári Lakásszövetkezet által készített, jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező költségmegosztási kimutatás tartalmaz.

A kivitelező által megküldött, jelen előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat alapján megállapítható, hogy a vállalkozási díj módosítását kizárólag az építőanyagok árának – a kivitelezőtől független okból bekövetkezett – emelkedése indokolja, a beruházás műszaki tartalma, illetve a kivitelezési munkák mennyisége nem változik.

Fentiek alapján indokolt a 162/2026. (V.21.) Kt. határozat 5. és 6. pontjának módosítása.

A tetőszigetelési felújítás mielőbbi megkezdése kiemelten fontos, tekintettel arra, hogy a társasház tetőszerkezetének jelenlegi állapota miatt az épület több pontján beázások tapasztalhatók. A felújítás elhalasztása az épület további állagromlásához, valamint az ebből eredő későbbi helyreállítási költségek növekedéséhez vezethet. A vállalkozói díj módosításának elfogadása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a tetőszigetelési felújítás mielőbb megkezdődhessen, megelőzve az épület további állagromlását és a beázásokból eredő károk növekedését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet elfogadására.

Tiszavasvári, 2026. július 15.

Balázsi Csilla

polgármester

Előterjesztés 1. melléklete

Előterjesztés 2. melléklete

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2026. (VII.30.) Kt. számú

Határozata

a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti társasház működésével, üzemeltetésével és tetőszigetelési felújításával kapcsolatos 162/2026. (V.21.) Kt. határozat módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti társasház működésével, üzemeltetésével és tetőszigetelési felújításával kapcsolatos 162/2026. (V.21.) Kt. határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- A Képviselő-testület a 162/2026. (V.21.) Kt. határozat 5. pontját – a tetőszigeteléshez szükséges anyagok piaci árának emelkedésére való tekintettel - az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület támogatja a társasház tetőszigetelésének felújítását, és elfogadja az Átrium 98 Statik Kft. által benyújtott, bruttó 12.602.533 Ft összegű módosított vállalkozói ajánlatot.

- A Képviselő-testület a 162/2026. (V.21.) Kt. határozat 6. pontját – a tetőszigeteléshez szükséges anyagok piaci árának emelkedésére való tekintettel - az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti társasház tetőszigetelésének önkormányzati tulajdonú lakásokra eső bruttó 6.872.936 Ft költségét egyéni célbefizetéssel, az erre elkülönített céltartalék terhére – hitel igénylése nélkül – a megadott határidőre egy összegben, átutalással kívánja kifizetni Tiszavasvári Város Önkormányzata nevére kiállított bizonylat ellenében a társasház bankszámlájára.

- A 162/2026. (V.21.) Kt. határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Határidő: azonnal		    		Felelős: Balázsi Csilla polgármester